Rà soát User Story và Product Backlog FoodNow

Bước 1. Tìm lỗi theo INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ ràng, chức năng cụ thể, có lợi ích và kiểm thử được. |
| US2 | T – Testable: “Đẹp và dễ dùng” mang tính chủ quan, chưa có tiêu chí đo lường để kiểm thử. |
| US3 | V – Valuable: Tập trung vào công nghệ React, chưa nêu rõ giá trị hoặc mục tiêu sản phẩm mà công việc kỹ thuật hỗ trợ. |
| US4 | S – Small: Gộp nhiều chức năng, khó ước lượng và hoàn thành trong một Sprint. |

Bước 2. Sửa lỗi

Viết lại US2

US2: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất đặt món trong tối đa 3 phút, để đặt món nhanh chóng và thuận tiện.

Tiêu chí chấp nhận: Người dùng thử nghiệm có thể chọn món, xem giỏ hàng và xác nhận đơn trong tối đa 3 phút; thông báo lỗi hiển thị rõ ràng khi thiếu thông tin bắt buộc.

Tách US4 theo cây 3 cấp

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu.

Feature: Báo cáo doanh thu.

US4.1: Là một admin, tôi muốn xem doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực và nhà        hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và thiết lập gửi email cho ban giám đốc, để chia sẻ kết quả kinh doanh thuận tiện.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog

Thứ tự ưu tiên

- US1 – Lọc nhà hàng theo loại món: Giúp khách hàng tìm món nhanh.

- US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món: Giúp khách hàng đặt món thuận tiện.

- US4.1 – Xem báo cáo doanh thu: Hỗ trợ admin theo dõi kinh doanh.

- US4.2 – Xuất và gửi báo cáo: Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu sau khi có báo cáo.

Thứ tự thực tế do Product Owner quyết định dựa trên giá trị kinh doanh và mục tiêu sản phẩm.

Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

D – Detailed appropriately: Đủ chi tiết để nhóm hiểu và thực hiện.

E – Estimated: Đã được ước lượng.

E – Emergent: Có thể cập nhật khi có thông tin mới.

P – Prioritized: Được sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

Trước khi đưa US1 vào Sprint, nhóm cần làm rõ yêu cầu, xác định tiêu chí chấp nhận, xử lý trường hợp không có kết quả, kiểm tra phụ thuộc và ước lượng công sức.